Ich mache jetzt mit der Feature-Übersicht, dem Release Plan und der technischen Planung weiter.

Zuerst zur Feature-Übersicht.
Unsere Website hat mehrere wichtige Funktionen. Dazu gehören: Standortauswahl, Erste Schritte, Universitäten, Events und Marketplace.

Bei der Standortauswahl kann der Nutzer eine Stadt auswählen. Danach bekommt er Informationen zu dieser Stadt.
Der Bereich Erste Schritte ist eine Checkliste. Dort finden internationale studenten wichtige Informationen für den Start in einer neuen Stadt.
Der Bereich Universitäten zeigt Informationen zu Hochschulen in der ausgewählten Stadt.
Im Bereich Events können Nutzer Veranstaltungen sehen.
Im Marketplace können Nutzer Anzeigen sehen.

Später sollen Nutzer auch Events erstellen, an Events teilnehmen und Anzeigen im Marketplace erstellen können.
Wenn ein Nutzer ein Event oder eine Anzeige erstellen möchte, muss er sich vorher registrieren oder anmelden.

Jetzt komme ich zum Release Plan.
Der Release Plan zeigt, wie wir die Website Schritt für Schritt bauen möchten.

In der ersten Phase planen wir die Idee und die Struktur. Dazu gehören die Zielgruppe, die Features und die Canva-Mockups.
In der zweiten Phase bauen wir die wichtigsten Seiten im Frontend, zum Beispiel Homepage, Standortauswahl, Navigation, Erste Schritte und Universität.
In der dritten Phase kommen die interaktiven Funktionen dazu. Nutzer können dann Events sehen und erstellen. Außerdem können sie Anzeigen im Marketplace sehen und erstellen.
Danach kommt das Backend mit der Datenbank dazu. Dann können Daten gespeichert und wieder geladen werden.
Am Ende verbessern wir das Design, korrigieren Fehler und bereiten die finale Demo vor.

Zum Schluss erkläre ich kurz unsere technische Planung.
Für das Frontend verwenden wir Vue.js mit HTML, CSS und JavaScript. Damit bauen wir die sichtbaren Seiten, zum Beispiel die Standortauswahl, die Events-Seite und den Marketplace.

Für das Backend verwenden wir PHP mit Laravel. Das Backend verarbeitet die Daten, zum Beispiel wenn ein Nutzer ein neues Event oder eine neue Anzeige erstellt.
Als Datenbank verwenden wir PostgreSQL. Dort speichern wir zum Beispiel Städte, Events und Marketplace-Anzeigen.

Frontend und Backend kommunizieren über REST. Das bedeutet: Das Frontend sendet eine Anfrage, Laravel verarbeitet sie und gibt Daten zurück.

Zum Beispiel: Der Nutzer erstellt ein Event. Das Frontend sendet die Daten an Laravel. Laravel speichert sie in PostgreSQL. Danach kann das Event wieder auf der Website angezeigt werden.

Außerdem achten wir auf Responsive Design, damit die Website auch auf dem Handy gut nutzbar ist.